Sprint Nº 0

Sprint Backlog

- Começar código em Python

- Decidir nome do produto

- Decidir logo do produto

- Criação da estrutura do projeto

- Distribuição de tarefas

- Documentar a parte económica e jurídica

- Definir requesitos funcionais e não funcionais

- Definir estrutura do projeto.

Sprint Planning
Pretendemos montar o esqueleto do projeto, criar um pequeno UML como orientação, definir o nome e logo do produto, distribuir tarefas e começar a pesquisa sobre bibliotecas a utilizar.

Daily Scrum Meeting

- Rodrigo: Investigação do Kill Chain e início do desenvolvimento do relatório final

- Samuel: Integração do código em Python, acompanhamento do Rafael

- Zé Pedro: Criação do logótipo do projeto

- Davide: Distribuição de informações, documentação económica e jurídica

- Rafael: Criação do UML e estruturação do projeto

Sprint Review
Esqueleto do projeto montado e estrutura inicial definida.

Sprint Retrospective
A Sprint decorreu com sucesso, cumprindo todos os objetivos: nome, logo, estrutura inicial em Python, organização das tarefas e início da documentação económica e jurídica.

Sprint Nº 1

Sprint Backlog

- Continuação do código em Python

- Criação de um caso de uso

- Adaptação da ferramenta para Linux e Windows

- Início dos templates da aplicação

- Desenvolvimento do Manifesto

- Script modular de instalação de ferramentas

- Criação e exportação de projeto do Beatrooter

- Estudo de design patterns aplicáveis no projeto.

Sprint Planning
Continuar o código em Python, concluir casos de uso, explorar a instalação da nossa aplicação em Windows e Linux, iniciar templates da aplicação, desenvolver manifesto e criar/exportar projeto do Beatrooter.

Daily Scrum Meeting

- Rodrigo: Desenvolvimento do manifesto e estudo de design patterns

- Rafael: Criação de scripts de instalação para ferramentas Blue Team e Red Team para distribuições Linux e Windows.

- Samuel: Criação e ajuste de telas do Beatrooter e continuação do código em Python

- Zé Pedro: Início dos templates da aplicação e design

- Davide: Casos de uso de ataque continuação dos sprints.

Sprint Review
Funcionalidades desenvolvidas apresentadas. Templates da aplicação ainda não finalizados.

Sprint Retrospective
Objetivos principais cumpridos: código em Python a 50%, casos de uso, instalação da tool e script modular. Templates pendentes, que serão concluídos na próxima Sprint. Sprint produtiva e consolidou a base do projeto.

Sprint Nº 2

Sprint Backlog

- Continuação do código em Python

- Melhorias visuais da aplicação

- Reestruturação do README

- Expansão da ferramenta de instalação com novas tools

- Organização do repositório GitHub

Sprint Planning
Prioridades: continuar o código Python, melhorar visuais da aplicação, finalizar relatório, reestruturar README, expandir ferramenta de instalação e reorganizar repositório GitHub.

Daily Scrum Meeting

- Rodrigo: Trabalhar no relatório final

- Rafael: Reestruturação do README, expansão da ferramenta de instalação, organização do GitHub

- Samuel: Continuação do código Python

- Zé Pedro: Melhorias visuais da aplicação

- Davide: Continuação da documentação

Sprint Review
Foco na finalização do relatório e melhorias visuais da aplicação.

Sprint Retrospective
Avanços significativos: melhorias visuais, código Python contínuo, relatório final. Próxima Sprint: melhorar coordenação, revisão conjunta do código e otimização do fluxo de trabalho.

Sprint Nº 3

Sprint Backlog

- Criar apresentação do projeto

- Concluir código Python

- Definir e executar testes individuais

- Finalizar relatório incorporando testes

- Breve descrição de cada ferramenta

- Documentação de cada ferramenta usada

- Manual de utilização das ferramentas no software

- Atualização do README e organização do repositório GitHub

- Melhorar lógica do agente “Nábia”

- Agente gerar relatório

Sprint Planning
Prioridades: finalizar o código Python, criar apresentação, realizar testes individuais, concluir relatório, descrever e documentar ferramentas, atualizar README, melhorar agente “Nábia” e gerar relatório dinâmico.

Daily Scrum Meeting

- Rodrigo: Últimos retoques no relatório final, manifesto, modus operandi, teste individual

- Rafael: Documentação e descrição das ferramentas, alterações no README e organização do GitHub, teste individual, revisão dos sprints e dos casos de uso, assim como o UML feito no inicio do projeto.

- Samuel: Criação do agente “Nábia” para pentest e sistema de análise de riscos, teste individual

- Zé Pedro: Continuação do design do projeto, início da criação da apresentação, teste individual

- Davide: Teste individual e revisão da documentação

Sprint Review
Todos os itens do backlog cumpridos.

Sprint Retrospective
Estava tudo um caos no inicio do sprint, mas conseguimos organizar tudo antes da entrega final.